Plan działania Sądu Rejonowego w Pabianicach na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

DIAGNOZA

| Działanie | Zalecenia do wdrożenia |
| --- | --- |
| Dostępność architektoniczna | - Dostosowanie punktu obsługi interesantów do potrzeb osób poruszających się na wózkach - Poprawa dostępności czytelni akt - Dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - Wykonanie instalacji alarmowej w toalecie dla osób z niepełnosprawnością - Wykonanie planu tyflograficznego poszczególnych kondygnacji - Montaż nakładek na poręcze z oznaczeniem kondygnacji w alfabecie Braille’a |
| Dostępność cyfrowa | - Dostosowanie strony internetowej Sądu Rejonowego w Pabianicach do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 848) - Aktualizacja Deklaracji dostępności Sądu Rejonowego w Pabianicach - Szkolenia dla pracowników w zakresie dostępności cyfrowej |
| Dostępność informacyjno-komunikacyjna | - Umożliwienie osobom z niepełnosprawnością kontaktu z Sądem Rejonowym w Pabianicach - Instalacja zdalnego dostępu do usługi tłumacza języka migowego on-line - Instalacja urządzenia do obsługi osób słabosłyszących – pętla indukcyjna - Zapewnienie na stronie internetowej Sądu logicznej, spójnej, przejrzystej i przewidywalnej informacji o zakresie działalności Sądu Rejonowego w Pabianicach w postaci elektronicznego pliku zawierającego: - tekst odczytywalny maszynowo - tekst nagrany w polskim języku migowym - tekst łatwy do czytania - Realizacja art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach postępowania skargowego - Popularyzowanie wśród pracowników Sądu Rejonowego w Pabianicach informacji na temat różnych rodzajów niepełnosprawności oraz właściwych zachowań w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością |

HARMONOGRAM

Dostępność architektoniczna

| Lp. | Element planu | Termin realizacji | Niezbędne działania | Osoba/komórka organizacyjna odpowiedzialna za wdrożenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostosowanie punktu obsługi interesantów do potrzeb osób poruszających się na wózkach | 2021-2025 r. | - Zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień - Realizacja zadania | - Oddział Administracyjny |
| 2 | Poprawa dostępności czytelni akt | 2021-2025 r. | - Określenie wyposażenia czytelni niezbędnego do zakupu - Przygotowanie zapytania ofertowego - Realizacja zadania | - Oddział Administracyjny |
| 3 | Dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | 2021-2025 r. | - Zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień - Realizacja zadania | - Oddział Administracyjny |
| 4 | Wykonanie instalacji alarmowej w toalecie dla osób z niepełnosprawnością | 2021-2025 r. | - Zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień - Realizacja zadania | - Oddział Administracyjny |
| 5 | Wykonanie planu tyflograficznego poszczególnych kondygnacji | 2021-2025 r. | - Przygotowanie zapytania ofertowego - Realizacja zadania | - Oddział Administracyjny |
| 6 | Montaż nakładek na poręcze z oznaczeniem kondygnacji w alfabecie Braille’a | 2021-2025 r. | - Przygotowanie zapytania ofertowego - Realizacja zadania | - Oddział Administracyjny |

Dostępność cyfrowa

| Lp. | Element planu | Termin realizacji | Niezbędne działania | Osoba/komórka organizacyjna odpowiedzialna za wdrożenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostosowanie strony internetowej Sądu Rejonowego w Pabianicach do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 848) | Działanie ciągłe | Wyznaczenie osoby lub osób w każdej komórce organizacyjnej, które będą odpowiedzialne za dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawowych | - Kierownicy komórek merytorycznych - Redaktor strony internetowej |
| 2 | Aktualizacja Deklaracji dostępności Sądu Rejonowego w Pabianicach | Działanie ciągłe | Zgromadzenie i opracowanie niezbędnych materiałów w przedmiotowym zakresie | - Oddział Administracyjny - Redaktor strony internetowej |
| 3 | Szkolenia dla pracowników w zakresie dostępności cyfrowej | Działanie ciągłe | - Określenie potrzeb - Przygotowanie zapytania ofertowego - Realizacja zadania | - Oddział Administracyjny - Koordynator ds. dostępności |

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

| Lp. | Element planu | Termin realizacji | Niezbędne działania | Osoba/komórka organizacyjna odpowiedzialna za wdrożenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umożliwienie osobom z niepełnosprawnością kontaktu z Sądem Rejonowym w Pabianicach | Działanie ciągłe | - Udostępnienie na stronie internetowej sadu danych kontaktowych sądu, w tym adresu, numeru telefonu, faxu oraz adresu elektronicznej skrzynki pocztowej - Udostępnienie na stronie internetowej sądu danych kontaktowych Koordynatora do spraw dostępności, w tym adresu elektronicznej skrzynki pocztowej oraz numeru telefonu | - Koordynator ds. dostępności - Redaktor strony internetowej |
| 2 | Instalacja zdalnego dostępu do usługi tłumacza języka migowego on-line | 2021-2025 r. | - Przygotowanie zapytania ofertowego - Odbiór i instalacja - Zamieszczenie informacji o realizacji zadania na stronie internetowej | - Oddział Administracyjny |
| 3 | Instalacja urządzenia do obsługi osób słabosłyszących – pętla indukcyjna | 2021-2025 r. | - Przygotowanie zapytania ofertowego - Instalacja - Zamieszczenie informacji o realizacji zadania na stronie internetowej | - Oddział Administracyjny |
| 4 | Zapewnienie na stronie internetowej Sądu logicznej, spójnej, przejrzystej i przewidywalnej informacji o zakresie działalności Sądu Rejonowego w Pabianicach w postaci elektronicznego pliku zawierającego: tekst odczytywalny maszynowo tekst nagrany w polskim języku migowym tekst łatwy do czytania | 2021-2022 r. | - Zgromadzenie informacji w przedmiotowym zakresie oraz opracowanie niezbędnych materiałów - Zamieszczenie informacji o realizacji zadania na stronie internetowej sądu | - Koordynator ds. dostępności - Redaktor strony internetowej |
| 5 | Realizacja art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach postępowania skargowego | Działanie ciągłe | - Opracowanie wzoru wniosku o zapewnienie dostępności - Opracowanie procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków w ramach postępowania skargowego o zapewnienie dostępności - Zamieszczenie wniosku o zapewnienie dostępności na stronie internetowej sądu | - Koordynator ds. dostępności - Redaktor strony internetowej |
| 6 | Popularyzowanie wśród pracowników Sądu Rejonowego w Pabianicach informacji na temat różnych rodzajów niepełnosprawności oraz właściwych zachowań w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością | Działanie ciągłe | Szkolenie wewnętrzne dla pracowników Sądu Rejonowego w Pabianicach | - Oddział Administracyjny |

data opracowania:

październik 2021 r.

zweryfikowano

lipiec 2022